## Slide 1: 基于Java的应用软件开发
计算机学院
17-18学年第1学期

## Slide 2: 课程设计要求
教材：
  计算机应用系统的设计与实现(Java)(第1版)，马素霞、方国编著，清华大学出版社，2012。
本课程设计要求学生以组为单位(每组3-4人，建议4人1组，选组长一名)，按照软件工程各个阶段的要求，设计和开发一个应用软件。
软件开发必须包含图形用户界面和数据库的设计与开发，使用Java语言编码实现。

## Slide 3: 课程设计要求
开发过程中，小组长必须承担起领导责任，不定期召开小组开发工作研讨会。
会前有准备，会议有记录(包括日期、出席人员、主题、讨论纪要、结论与问题、计划与行动分工。事后要保存好供老师检查)，
会后有分工和检查。开发小组工作会议的可能内容是：

## Slide 4: 课程设计要求
文档中UML模型图要求使用Rational Rose或Microsoft Visio绘制。
小组或个人按时提交报告，不接受补交报告。未按时提交的报告计0分。
学生必须参加项目答辩演示，并提交设计报告。未参加项目答辩或提交报告则计0分。

## Slide 5: 课程设计任务
1. 学习课程设计指导书和分组
  学生组号形成小组(3-4人一组，建议4人一组)，选出组长。
  学习研究课程设计指导书，明确每个学生在开发小组中扮演的角色及承担的职责。

## Slide 6: 课程设计任务
2. 学习与搜集素材，借阅必要的参考书籍与材料
  每个学生考察、研究和分析1个与本组所选项目同类的软件或网站。
  学习开发小组及成员根据自己承担的任务利用各种途径（图书馆、因特网、书店、同学之间交流等）进行针对性的学习并收集相关素材，包括选择必要的参考书籍。
3. 确定目标、初步方案，准备、试用开发环境与工具
  每个小组确定开发目标及初步方案；选择、准备开发平台、数据库及其他有关开发工具。

## Slide 7: 课程设计任务
4. 课堂与课下结合开发项目
  因为需要自学和探索的内容较多，每个学生要特别发挥积极主动精神投入课程设计和开发活动。
  除了正式安排的课程设计时间之外，学生需要充分利用好课余时间，更要充分利用有利条件以取得尽可能好的开发成果，力争获得最大收益。

## Slide 8: 课程设计任务
5. 做好小组与个人的开发记录、总结，做好小组内外的交流与互助
  各个开发小组及其每个成员可以互相研讨、帮助，但必须独立完成自己承担的开发任务与文档编制任务，不得抄袭他人成果。
  在课程设计进行期间，每个小组由小组长建立项目开发记录本（不少于10页），每周至少做一次记录，包括小组会议记录，小组记录本要保存好，在每次节点检查时供老师检查核实，最终上交。

## Slide 9: 课程设计任务
  建议每个小组成员也建立自己个人的开发记录或日志。记录的内容可以包括:
    个人在小组中承担任务、
    计划与进度；
    相关学科与软件工具学习内容摘要与存在问题、难点；好的创意与建议；
    开发或学习心得；
    文档草稿；
    重要信息与线索记录等。
  这样做可以有助于项目开发工作和自己的学习，也有助于最后完成个人和小组的课程设计报告。

## Slide 10: 课程设计任务
6. 填写“项目进度报告”
  以组为单位填写“项目进度报告”，记录小组项目进展情况。内容和格式参见“项目进度报告”。

## Slide 11: 各阶段的工作内容
选题及开发方案研讨；小组成员分工。
可行性分析
需求分析：
  每个学生考察、研究和分析1个与本组所选项目同类的软件或网站。
  软件原型功能及成员分工确认；
  撰写需求分析报告。
系统(概要)设计讨论。
软件用户界面设计及组织研讨。
数据库设计及应用研讨。
软件实现：编码实现软件、软件代码集成等
软件测试研讨。
项目演示答辩准备。
软件代码整理，开发文档整理、汇总，项目成果提交。

## Slide 12: 实验进度安排
序号 | 任务 | 具体安排 |  | 
 |  | 时间 | 交付成果 | 提交时间
1 | 组队，选题 | 第3周 | 题目和小组成员名单，填写分组表(电子版) | 第4周周二
2 | 项目规划 | 第4周 | 软件考察报告 | 第4周周五
3 | 可行性分析 | 第5周 | 可行性分析报告 | 第5周周五
4 | 需求分析 | 第6-7周 | 需求分析规格说明书 | 第7周周五
5 | 系统设计 | 第8-9周 | 系统设计说明书 | 第9周周五
6 | 编码实现 | 第10-13周 | 源代码 | 第13周周五
7 | 测试与优化 | 第14周 | 测试报告 | 第14周
8 | 项目演示答辩 | 第15-16周 | 总报告、个人报告、源代码、其他（项目进度报告、项目开发记录本） | 第15、16周周五

## Slide 13: 实验内容
项目规划
可行性分析
需求分析
系统设计
编码实现
测试

## Slide 14: 课程设计交付成果说明
纸质版材料
  小组项目开发记录本
  个人报告
  总报告、各类中间文档（软件考察报告、可行性分析报告、需求分析规格说明书、系统设计说明书、测试报告）。
软件与纸质文档的电子版

## Slide 15
课程设计参考题目及要求（可自选题目），详见“课程设计指导书”。

## Slide 16: 课程设计评分机制
课程成绩计算方式
课程成绩 ＝ 考勤分+过程文档分＋项目演示答辩+源代码

## Slide 17: 本次课安排的任务
组队、选题，将题目和小组成员名单填入“分组表”，将电子版交给课代表，课代表将班级分组表汇总后，第4周周二发送给我（QQ离线文件）。
题目选定后，每个学生考察、研究和分析1个与本组所选项目同类的软件或网站。以组为单位完成软件考察报告(电子版)。第4周周五发送给我（QQ离线文件）。

## Slide 18: 其他说明的问题
1、请所有同学加入群“Java应用软件开发128953993”
2、实验安排时间为3-16周，是否全部都要到另行通知。
3、指导书上的题目仅供参考，也可以自主拟定题目。
4、小组分工时，所有的成员都要分配代码编写的任务。
5、本课程的分组同样适用于《软件工程》课程，完成的相关文档亦适用于《软件工程》